# БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

# ҒАФУРИ РАЙОНЫ

МУНИЦИПАЛЬ

РАЙОНЫНЫҢ

ЕҘЕМ-ҠАРАН

АУЫЛ СОВЕТЫ

# АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ

# ХАКИМИӘТЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗИЛИМ-КАРАНОВСКИЙ

# СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ГАФУРИЙСКИЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН

ҠАРАР                                                                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2015 йыл                                        № 9                              13 марта 2015 года

«О подготовке к пропуску весеннего паводка»

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ст.11, п.2), в целях своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, объектов экономики, мостов, гидротехнических, хозяйственных сооружений и строений к пропуску весеннего паводка 2013 года, для обеспечения своевременной эвакуации из возможного затопления населения, материальных других ценностей, организованного проведения мероприятий по пропуску весеннего паводка администрация сельского поселения Зилим-Карановский сельсовет муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Создать при администрации сельского поселения Зилим-Карановский сельсовет паводковую комиссию в составе:

- Гайнуллин А.А. – глава администрации сельского поселения Зилим-Карановский сельсовет - председатель комиссии;

- Кинзябаев Т.М. – директор ООО «Агидель» - зам.председателя (по саглосованию);

Члены комиссии:

- Халилов А.М., директор МОБУ СОШ с.Зилим-Караново (по согласованию);

- Габдеева А.К., директор МОБУ ООШ д.Узбяково (по согласованию);

- Гайнуллин Р.А.  главный зоотехник  ООО « Агидель» (по согласованию);

- Кускильдин Г.Г. сторож СДК  д.Бакрак (по согласованию);

- Сагитов Р.Р. фермер д.Кызыл Яр (по согласованию);

- Абдульманов С.Я. житель д.Абдуллино (по согласованию);

- Хасанов М.А. водитель МОБУ СОШ с.Зилим-Караново (по согласованию);

Паводковой комиссии проводить свои заседания по мере необходимости, а при возникновении чрезвычайной ситуации – немедленно.

2.  Утвердить прилагаемый план мероприятий по пропуску весеннего паводка 2014  года (приложение № 1)

- Руководителю ООО «Агидель» до 17 марта 2015  года сформировать на местах свои противопаводковые комиссии и аварийно-спасательные бригады (формировании);

- разработать планы мероприятий по пропуску ледохода и весеннего паводка 2015  года и до 17 марта представить их на согласование;

- закрепить на период весеннего паводка автотракторную и другую технику, плав. средства за объектами, которым наиболее угрожают паводковые воды, для проведения предупредительных, эвакуационных и других неотложных мероприятий;

- в паводковоопасный период организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц,  о всех происшествиях немедленно докладывать в Зилим-Карановскую паводковую комиссию;

- принять все необходимые меры по заблаговременному вывозу из зон возможного затопления населения, сельскохозяйственных животных, материальных и других ценностей;

- принять все необходимые меры по недопущению смыва в водоемы минеральных органических удобрений, промышленных и бытовых  отходов и т.д.;

- организованно провести все мероприятия по пропуску весеннего паводка 2015  года.

4. Руководителям хозяйств на весь паводковый период создать необходимый запас топлива, кормов, материалов и предметов первой необходимости.

5. В целях поддержания экологического равновесия руководителям хозяйств и  населению до весеннего паводка провести инвентаризацию мест захоронения неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов, обеспечить их защиту от размыва паводковыми водами.

6. Главному врачу СУБ с.Зилим-Караново Хасанову Р.К. разработать план мероприятий по медицинскому обеспечению населения организовать доставку необходимых  медикаментов в населенные пункты, с которыми может быть  прервано сообщение.

7. Всем руководителям предприятий, организаций, депутатам местного Совета представить данные о наличии плав.средств у населения

Глава сельского поселения _______________ А.А.Гайнуллин

Приложение № 1

к постановлению главы сельского поселения

Зилим-Карановский сельсовет от 13 марта 2015  года № 9

План мероприятий

по пропуску весеннего паводка 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сформировать противопаводковую комиссию в сельском поселении Зилим-Карановский сельсовет | до 15.03.2015 года | Глава администрации, руководители организации |
| 2 | Разработать план мероприятий по пропуску весеннего паводка и согласовать их с районной паводковой комиссией. | до 15.03.2015 года | Руководители организации |
| 3 | Определить населенные пункты, гидротехнические, хозяйственные и другие сооружения и строения, которые могут быть затоплены (подтоплены) | до 15.03.2015 года | Противопаводковая комиссия |
| 4 | Провести инструктаж со всеми работниками, связанными с выполнением мероприятий по пропуску весеннего паводка | до 18.03.2015 года | Глава сельского поселения, руководители организации |
| 5 | Укомплектовать личным составом, техникой, оборудованием и инвентарем аварийно-спасательные бригады. Привести в рабочее состояние все плавсредства, имеющиеся у населения. | до 18.03.2015 года | Глава сельского поселения, руководители организации |
| 6 | Проверить состояние мостов, плотин, дамб, дорог, дорожных и мостовых сооружений. Провести необходимые ремонтные и укрепительные работы. | до 18.03.2015 года | Противопаводковая комиссия |
| 7 | Организовать мероприятия по заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, вывозу материальных и других ценностей из зон возможного затопления. | до 22.03.2015 года | Противопаводковая комиссия |
| 8 | Завезти в населенные пункты, сообщение с которыми может быть прервано паводком, запасы товаров первой необходимости и медикаментов. | до 22.03.2015 года | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Организовать проверку состояния скотомогильников, мест скопления промышленных и бытовых отходов | до 22.03.2015 года | Противопаводковая комиссия |
| 10 | Провести мероприятия по защите и дезинфекции источников питьевого водоснабжения | на период паводка | Противопаводковая комиссия |
| 11 | Сформировать на период паводка дополнительные медико-санитарные бригады. | на период паводка | Главный врач СУБ |
| 12 | Провести в школах и детских дошкольных учреждениях специальные уроки по правилам поведения и действиям в период паводка. | до 15.03.2015 года | директора школ, заведующие детских садов |
| 13 | В период паводка директору МОБУ СОШ с.Зилим-Караново Халилову А.М. директору МОБУ ООШ д.Узбяково Габдеевой А.К. временно отменить учебные занятия в начальных школах д.Ибрагимово, д.Абдуллино, д.Бакрак, , д.Малый Утяш, д.Средний Утяш, организовать перевозку учащихся МОБУ ООШ д.Узбяково, а в случае затопления дорог отменить перевозку учащихся из вышеназванных деревень | до 19.03.2015 года | директора школ |
| 14 | в обоих средних школах, где во время паводка может быть прервана дорога, учащихся разместить на квартиры, а в других случаях организовать подвоз детей в школу с сопровождением родителей | на период паводка | директора средних школ |
| 15 | Директору ООО «Агидель» Кинзябаеву Т.М. обеспечить транспортом для эвакуации населения из вышеназванных деревень | до 19.03.2015 года | Директор ООО «Агидель» |
| 16 | Организовать и назначить в каждом населенном пункте, подвергающемся весеннему паводку, ответственных лиц | до 19.03.2015 года | глава сельского поселения |